## Slide 1
Capstone Design Project
[ Team: Jjangdol ]
2016314474 윤성빈 2016310703 남득윤
2016314668 위성은 2018310656 이다솔
Weekly progress meeting – Week2

## Slide 2
index
01
Project Plan TimeLine
03
Improve Web Site
05
Next Week Plan
02
Transform the format of ttf. ↔ png.
04
Link Node.js to Flask

## Slide 3
01
 | week1 | Week2 | Week3 | Week4 | Week5 | Week6 | Week7 | Week8 | Week9 | Week10 | Week11
 | 9/27-10/2 | 10/4-10/9 | 10/11-10/16 | 10/18-10/23 | 10/25-10/30 | 11/1-11/6 | 11/8-11/13 | 11/15-11/20 | 11/22-11/27 | 11/29-12/4 | 12/6-
Complete Proposal with Feedback |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Implement Component |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Application of GAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Create ttf. Format file |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Create Web |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Integration |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Code Review |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Testing |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Launching |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
: Project plan on proposal
: Actual Progress
Project Plan TimeLine
: Research/ Study for Progress

## Slide 4
02

## Slide 5
03

## Slide 6
04
Study on how to link Node.js to Flask
client
Server
Python Server
[Node.js]
3. 학습 및 예측
2. API 콜
4. Response
2. response
1. 머신러닝 관련 req

## Slide 7
04
Next Week Plan
Format 형식을 조정해주는 프로그램 작성
Template(.png)->Images(.png)->Font File(.ttf)
Web Frontend development
4개의 page의 alpha version
Study on Flask
Backend 부분에서 DM-font를 적용시킬 방법 논의

## Slide 8
Thank you